## גאנט פרויקט

## שלב 1 – שבועות 1–2: הקמה והבסיס

מטרה: להעמיד תשתית ראשונית לפרויקט, סביבת פיתוח וכלים.

- הקמת מבנה פרויקט Git עם סניפים (main, develop, feature/*).

- קביעת סביבת Docker ל־Backend (FastAPI + PostgreSQL).

- הקמת בסיס Frontend ב־Next.js עם Tailwind + App Router.

- הגדרת CI/CD בסיסי ב־GitHub Actions (בדיקות + Build).

- בדיקות Pytest בסיסיות.

## שלב 2 – שבועות 3–5: פיתוח MVP (פיצ'רים בסיסיים)

מטרה: לספק גרסה ראשונית עובדת עם שימושים עיקריים.

- Backend:

  - מודול אימות: Google OAuth2 + JWT.

  - API בסיסי: /mood/entries, /mood/emotions, /users/me.

  - תמיכה במצב אנונימי (Local-only Mode).

- Frontend:

  - מסכי Login/Anonymous Mode.

  - טופס רישום מצב רוח עם סרגל 1–10 ואימוג'י.

  - רשימת היסטוריית מצבים (רשימה בלבד).

- Database:

  - סכמות בסיסיות (משתמשים, רשומות Mood).

## שלב 3 – שבועות 6–8: הרחבת פיצ'רים

מטרה: לאפשר חוויית שימוש רחבה יותר.

- Frontend:

  - היסטוריית מצבים – כולל Calendar view.

  - ממשק אנליטיקה ראשוני: גרף Mood לאורך זמן.

- Backend:

  - שאילתות מתקדמות: סינון לפי תאריך/רגש/תגית.

  - תשתית לאיסוף תובנות (Analytics בסיסי).

- בדיקות אוטומטיות נוספות גם ב־Frontend (React Testing Library).

## שלב 4 – שבועות 9–12: שיפורים, אבטחה ותשתיות

מטרה: לייצב את המערכת ולבצע הכנה להרחבה.

- הוספת Rate Limiting והקשחות אבטחה.

- הטמעת Mock Data לבדיקות.

- ניטור עם Sentry/New Relic.

- הכנת סביבות Staging ו־Production.

- נגישות (WCAG 2.1): בדיקות ראשוניות.

## שלב 5 – שבועות 13–16: הרחבות עתידיות

מטרה: מעבר מ־MVP לאפליקציה מתקדמת יותר.

- פיתוח גרפים מתקדמים וניתוח AI בסיסי.

- שילוב מודול מיינדפולנס (קבצי אודיו + תזכורות).

- אינטגרציה עם APIs חיצוניים (Spotify/YouTube).

- הכנת אפליקציית מובייל ב־React Native כ־POC.

## חלוקת זמן

בהנחת 12 שעות שבועיות:

- כל שלב בסיסי (הקמה, MVP, הרחבות) ≈ 2–3 שבועות.

- כל שלב מורכב (אינטגרציות, אבטחה, מובייל) ≈ 4 שבועות.